# 星云智能 · 云端多模态视频分析 PoC 技术方案

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 星云智能云端多模态视频分析 PoC 技术方案 |
| 版本 / 日期 | v1.1 / 2026-09-23（v1.1 补齐：§1.8 向量存储与语义检索设计、§2.2–2.5 可核算的单用户月成本试算） |
| 编制 | AWS 解决方案架构师（SA） |
| 评审对象 | 李昊天（研发总监）、张锐（基础架构运维总监） |
| 覆盖章节 | 第 1 章 架构设计 · 第 2 章 成本估算 · 第 3 章 IP 边界 · 第 4 章 退出路径 |

性质声明（请先读这三条） 1. 本文档描述的是 CDE 联合探索下的验证原型（PoC），不是 production-ready 交付物。任何上线前都需要走星云自有的测试评估与变更流程，由星云自行决定是否上线。 2. CDE 是非排他的联合探索，本文档不构成独家约定。星云的数据与业务细节严格保密，该保密义务可写入协议条款。 3. 本文档不构成报价、不构成预算承诺、不构成交付日期承诺。第 2 章用公开目录标价完成了可核算的试算（到单用户月成本与 ARPU 占比），并给出可独立复算的模板；星云实际适用的单价、折扣与商务条款由星云与 AWS 商务（BD）另行约定。算得出数字与不给报价这两件事并不冲突。

## 0. 范围与目标

### 0.1 业务出发点（均为星云自有数据）

| 现状指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 增值服务订阅率 | 8% |
| 7 天试用后流失率 | 75% |
| Q2 海外出货量同比 | −10% |
| 在线设备规模 | 2,000 万台（北美 / 欧洲 / 日本） |
| 年出货量 | 500 万台 |

端侧 AI 目前输出的是”检测到移动”这一类给设备看的信号，不是给人看的价值。用户想知道的是”下午三点有人把包裹放在门口了”，而不是”区域 2 有像素变化”。PoC 要验证的正是这一步转换是否成立、成本是否可控。

### 0.2 PoC 的目标：拿到四个数，不是”上线多模态”

| 目标指标 | 定义 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 事件识别准确率 | 标注为真事件的样本中被正确分类的比例 | 打码样本离线回放 + 双人标注比对 |
| 误报率 | 每台设备每天推送的错误事件条数 | 困难样本集（风、光影、宠物、邻居、快递员）专项回放 |
| 端到端时延 | 事件发生 → 用户端可见摘要 | 埋点时间戳差值，P50 / P95 |
| 单台设备与单用户月云成本 | 见 §2.1 公式，已试算：基准 $0.374/台、$0.935/用户，占 ARPU 18.7%（§2.4） | 独立 PoC 账号内实测 + 附录 B 可复算模板 |

### 0.3 明确不在范围内（本次 PoC 一律不做）

| 不做的事 | 原因 | 何时可能再谈 |
| --- | --- | --- |
| 人脸身份识别、建立人脸模板库 | 属生物识别，北美有州级专项立法与集体诉讼风险，欧盟需 DPIA，日本 APPI 需单独告知同意 | 第二阶段单独立项，先出同意与影响评估路径 |
| 音频分析 | 部分地区录音需双方同意，比视频更严 | 第二阶段，先出各区同意要求清单 |
| 三区数据汇总到单一区域 | 跨境传输与数据驻留义务 | 不计划改变；只跨区汇总不含内容的统计指标 |
| 接入生产设备实时流 | 2,000 万在线设备，一次误配即大规模错误推送 | 用影子模式替代（§1.7） |
| 使用用户历史录像训练或调优模型 | 家庭内部视频含未成年人，属最敏感个人数据 | 不计划；替代路径见 §3.2 |
| 任何生产环境变更、接管星云现有系统运维 | PoC 不进生产、不收权 | 不适用 |

关于语义检索的说明：自由语义检索（“上周有什么不一样”这类模糊提问）在第一版不默认开启，但设计不缺——向量存储与语义检索的完整设计见 §1.8，包括索引结构、混合检索排序、embedding 版本迁移、隐私隔离、成本与启用判据。第一版默认只开启 L1 结构化检索与全文检索（§1.8.2），L2 语义层按 §1.8.7 的判据启用，工程上是开关，不是重构。

### 0.4 第一版收窄到什么

一个区域 + 1~2 类高价值事件 + 仅视频 + 离线回放与影子模式。

事件类型建议取”包裹放置”与”陌生人徘徊”两类：这两类是用户愿意付费的场景，且负样本容易构造，便于把误报率测准。

## 1. 架构设计

### 1.1 设计原则（针对李昊天团队的真实约束）

星云研发的核心能力是嵌入式与后端，团队没有多模态模型研发积累，而窗口只有三个月。因此架构必须让星云不需要新增一支多模态团队就能跑完 PoC：

- 端侧不动模型，只动策略：复用现有端侧检测作为预筛器，改的是触发条件与抽帧策略，属于嵌入式团队的熟悉领域。

- 云侧不自训练：PoC 阶段使用托管多模态模型服务，通过提示工程与少样本示例适配场景，不做预训练、不做微调。

- 事件驱动、异步处理：不做常开推理。没有事件就没有成本。

- 与生产物理隔离：独立账号、独立环境、独立密钥，不复用任何与生产同步的链路。

- 可替换：模型调用走适配层，事件结构用开放格式（详见第 4 章反锁定设计）。

### 1.2 端云分工（谁做什么、在哪里跑、明确不做什么）

| 层 | 归属团队 | 职责 | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端侧固件 | 星云嵌入式 | 移动/声音触发 → 本地预筛 → 抽取 k 帧 + 短片段 → 组装事件包上传 | 不做多模态理解；不生成人脸模板 |
| 接入层 | 星云后端 | 事件包鉴权、限流、按区域路由、同摄像头同场景去重 | 不做跨区域路由 |
| 云侧推理编排 | AWS SA 协助搭建，星云后端维护 | 队列 → 托管多模态模型（帧序列 + 元数据）→ 结构化事件 JSON | 不做身份识别；不写入生产库 |
| 应用层（PoC 壳） | AWS SA 搭建 | 事件摘要、时间轴回看、通知策略（每天一条”唯一值得看的 8 秒”） | 不改星云生产 App；PoC 使用独立演示壳 |
| 观测与治理 | 共同 | 四个目标指标埋点；提示词与配置版本化；灰度与一键回滚 | — |

这张表的用意：李昊天团队在 PoC 中承担的都是嵌入式与后端工作，没有一项需要多模态研发能力。

### 1.3 数据流（逐步标注区域边界与留存）

| 步骤 | 动作 | 数据落在哪 | 留存 | 谁可访问 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端侧触发 + 本地预筛命中 | 设备本地 | 不留存 | 设备 |
| 2 | 抽 k 帧 + 短片段，组装事件包 | 设备本地内存 | 上传后即清 | 设备 |
| 3 | 上传至所属区域接入层（TLS） | 区域内 | — | 接入层服务角色 |
| 4 | 鉴权、去重、入队 | 区域内 | 队列保留期内 | 服务角色 |
| 5 | 托管多模态模型推理 | 区域内，不出区 | 不留存输入 | 服务角色 |
| 6 | 结构化事件 JSON 落库 | 区域内，星云自有存储 | 事件 JSON 按约定留存期 | 应用角色（只读）、审计 |
| 7 | 事件片段热存 | 区域内，星云自有桶 | 短期热存，之后冷存或删除 | 写权限 ≤ 2 人 |
| 8 | 指标聚合（不含内容）跨区汇总 | 汇总区 | 长期 | 星云与 SA 共同查看 |

边界原则：内容（视频、帧、事件正文）不出区；跨区流动的只有不含内容的统计指标。

### 1.4 关键设计决策与取舍（含代价，不只讲好处）

| 编号 | 决策 | 为什么 | 代价 / 风险 | 如何量化这个代价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 端侧预筛，只把命中事件上云 | 成本与隐私同时受益 | 预筛阈值调高会漏检 | 出一条”阈值—漏检率—上云帧占比—成本”曲线，由星云选工作点 |
| D2 | 用托管模型，PoC 不自研不微调 | 三个月窗口 + 团队无多模态经验 | 单位调用成本高于自建推理 | 用 §2.4 三档情景的实算数字比较；PoC 目的之一就是测出真实调用量 |
| D3 | 只做类别检测，不做人脸身份 | 合规风险相差一个量级（§3.3） | 少一个”认出家人”的卖点 | 用户价值用”事件摘要 + 时间轴”替代，A/B 验证是否影响订阅意愿 |
| D4 | 异步事件驱动，不做常开推理 | 无事件即无成本 | 时延高于常开 | 以 P50/P95 时延为验收指标，目标是”用户感知内”而非”实时” |
| D5 | 独立 PoC 环境，不复用预生产 | 预生产若与生产同步，一次误操作可回灌生产 | 环境准备需要开账号的时间 | 开账号与合成数据开工并行，不占用关键路径 |

### 1.5 里程碑（可验证产物；不构成交付日期承诺）

| 里程碑 | 完成的标志（可看的产物） | 不达标则 |
| --- | --- | --- |
| M1 链路跑通 | 端到端演示录屏 + 事件 JSON 样例 + 埋点看板 | 停在 M1 复盘，不进 M2 |
| M2 两个数 | 准确率与误报率报告（打码样本离线回放，含困难样本分组） | 停止，不进 M3 |
| M3 成本模型 | 可改假设的 TCO 表 + 单台设备月成本上限方案 + 护栏配置 | 停止，不进上线讨论 |

里程碑的顺序与判据是本方案的一部分；具体日期由星云与 AWS 双方在协议与资源就绪后另行确认，本文档不承诺日期。

### 1.6 非功能指标与验收口径

| 指标 | 定义 | 测量方法 | PoC 目标区间（待验证假设） |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件识别准确率 | 真事件被正确分类比例 | 离线回放 + 双人标注 | 设定目标区间，由 M2 测出真值 |
| 误报条数 | 每设备每天错误推送条数 | 困难样本专项 | 目标为”低于用户关闭推送的阈值”，该阈值由星云埋点给出 |
| 端到端时延 | 事件发生 → 用户可见 | 埋点时间戳差 | P50 / P95 两档分别设目标 |
| 单台月成本 | §2.1 公式，试算见 §2.4 | 独立账号实测 | 硬上限见 §2.4.3 与 §2.7 |
| 可用性 | PoC 环境可用时间 | 健康检查 | PoC 级别，不承诺生产 SLA |

说明：目标区间是假设，不是承诺。PoC 的意义就在于把假设换成实测值；如果实测值达不到目标，正确结论是”不做”或”改范围”，而不是调整目标去凑。

### 1.7 测试与验证方法

数据来源（按合规优先级排序） 1. 公开数据集与自有实验室拍摄的场景片（无真实用户数据，协议前即可开工）； 2. 星云自有账号内抽样并打码的事件片段（脱敏脚本由 SA 提供，由星云自己的人执行，产出仅为打码后文件与可复核的脱敏报告）； 3. 困难样本集：风吹草动、光影变化、宠物、邻居、快递员、夜间红外，六类各自单列指标。

影子模式：PoC 与现有链路并行运行，不对外推送任何通知，只产出对比报告。这样既能拿到准确率与误报率两个真实数字，又对 2,000 万在线设备零影响。

标注与评审：双人独立标注 + 抽检复核；标注规范随交付物一并移交（见第 4 章）。

治理机制（PoC 阶段即具备，不留到上线才做） - 提示词与配置进版本库，每次变更可追溯”改了什么、谁改的、改前什么样”； - 灰度发布 + 一键回滚； - 每次模型调用留可查记录（输入引用、输出、耗时、成本）。

### 1.8 向量存储与语义检索设计

本节回答两个问题：用户”用一句话找出那段视频”这件事在系统里怎么实现，以及这套能力如何做到可分阶段启用、可换供应商、可按户隔离、可被删除验证。

#### 1.8.1 检索链路总览（两层，L2 可开关）

| 层 | 组成 | 回答什么问题 | 第一版 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 结构化层 | 事件 JSON 的字段索引：时间、事件类别、设备 ID、家庭 ID、置信度 | “昨天有人来过吗”“包裹什么时候到的” | 默认开启 |
| L1b 全文层 | 事件摘要文本的倒排索引（BM25） | “快递”“陌生人”“宠物”这类词命中 | 默认开启 |
| L2 语义层 | 摘要文本的向量索引 + kNN 检索 | “上周有什么不一样”“像上次那样的情况” | 设计就绪，按 §1.8.7 判据启用 |

三层共用同一个查询入口：查询 → 意图解析 → 生成结构化过滤条件（必填）+ 关键词（可选）+ 查询向量（L2 启用时）→ 混合排序 → 返回事件列表。

#### 1.8.2 写入侧：事件如何变成可检索对象

| 步骤 | 产出 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多模态模型对帧序列输出结构化标签 + 一句话摘要 | 一次调用同时产出两者，不额外增加推理成本 |
| 2 | 事件 JSON 写入 JSONL（真源） | 含 event_id / home_id / region / device_id / ts / category / confidence / summary / clip_ref |
| 3 | 结构化字段写入 L1 索引 | 常规二级索引 |
| 4 | 摘要文本写入 L1b 倒排索引 | BM25 |
| 5 | 摘要文本 embedding → 向量写入 L2 索引 | 仅 L2 启用时执行；向量记录携带 embedding_model_version |

只对摘要文本做 embedding，不对视频帧做 embedding。 理由有三：摘要是已经过滤掉个人可识别细节的短文本，隐私面小；文本 embedding 的维度与成本远低于图像 embedding；换模型时重建代价小（见 §1.8.6）。

#### 1.8.3 向量索引结构

| 设计项 | 取值 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 向量维度 | 1024（文本 embedding 模型输出） | 与所选 embedding 模型一致；维度写入索引元数据 |
| 索引算法 | HNSW，m = 16，ef_construction = 128，查询 ef_search = 64 | 事件级数据量下召回与延迟平衡的常规工作点；三个参数均为可调项，M2 用真实提问日志校准 |
| 距离度量 | 余弦相似度 | 文本 embedding 的通用选择；向量入库前归一化 |
| 分片键 | region → 一级分片 | 数据不出区（§1.3），区域隔离在索引层就成立 |
| 命名空间 | home_id → 每户一个命名空间 | 跨户永不召回；这是隐私要求，不是性能优化 |
| 元数据过滤 | 前置过滤：先按 home_id + 时间范围 + 类别缩小候选集，再做 kNN | 避免全库扫描，延迟与成本同时下降；也让”跨户召回”在物理上不可能发生 |
| 向量体积 | 1024 维 × 4 字节 ≈ 4 KB/事件 | 用于容量与成本估算（§2.4） |

#### 1.8.4 查询侧：混合检索与排序

- 意图解析：把用户问句解析为 {时间范围, 类别集合, 关键词, 自由语义部分}。固定问句（5~8 个模板）走纯 L1，零向量成本。

- 候选召回：L1 过滤得到候选集 → L1b BM25 取 Top-K1 → L2 kNN 取 Top-K2（K1 = K2 = 50 起，按 M2 调）。

- 融合排序：RRF（Reciprocal Rank Fusion） 合并两路结果，score = Σ 1/(k + rank)，k = 60。选 RRF 而不是加权分数相加，因为 BM25 分数与余弦相似度不同量纲，权重需要按数据集反复调，RRF 只用排名、更稳。

- 重排（可选）：Top-20 交给模型做一次相关性重排，仅在 L2 启用且用户提问明显模糊时触发（成本按需）。

- 兜底：语义召回为空时降级为 L1 结果 + 明确提示”按时间/类别列出”，不返回空白页。

#### 1.8.5 真源与派生物（这一条决定退出成本）

- JSONL 事件流是唯一真源，落在星云自己的存储桶里。

- L1 / L1b / L2 三个索引全部是可重建派生物。 任何一个索引损坏、换实现、换供应商，都可以从 JSONL 全量重建。

- 重建成本是可算的，不是未知风险：L1 / L1b 重建只花计算时间；L2 重建 = 一次全量摘要 embedding 的调用费，数字见 §2.4.4。

#### 1.8.6 embedding 版本迁移（换模型不停服）

EmbeddingProvider 接口
  embed(texts: list[str]) -> list[vector]
  dim() -> int
  version() -> str        # 写入每条向量记录

换 embedding 模型的标准动作： 1. 新模型以新 version 双写进新索引（旧索引继续服务查询）； 2. 后台从 JSONL 回填历史事件的新向量； 3. 回填完成后按 home_id 分批切流到新索引，出问题按批回滚； 4. 观察期结束后下线旧索引。

任何时候都不存在”索引与模型版本不一致”的混合查询——查询只打一个索引版本。

#### 1.8.7 L2 的启用判据（不凭感觉上向量）

M1/M2 阶段记录真实提问日志，统计模板 + 全文两层的覆盖率：

| 覆盖率 | 决策 |
| --- | --- |
| ≥ 95% | 不启用 L2；为长尾付全套向量成本与迁移成本不划算 |
| 85% ~ 95% | 先扩模板与同义词表，再评估 |
| < 85% | 启用 L2，按本节设计实施 |

这条判据的意义：把”要不要上向量”变成一个有数据支撑的决定，而不是一开始就背上索引与 embedding 的迁移包袱。设计先备好，开关留着。

#### 1.8.8 合规约束（向量也是个人数据派生物）

| 约束 | 做法 |
| --- | --- |
| 驻留 | 向量索引按 region 分片，与事件同区，不跨境 |
| 留存 | 向量记录继承事件的留存期，事件到期即删向量 |
| 删除可验证 | 删除某户数据时，按 home_id 命名空间整体删除，并输出删除前后向量计数对比作为删除证明 |
| 最小化 | 只 embedding 摘要文本，不 embedding 原始帧；摘要生成时即不写入可识别个人的细节 |
| 访问控制 | 查询强制携带 home_id，服务端校验，不存在无 home_id 的全局检索接口 |

### 1.9 工程规范（PoC 代码按生产规范写）

PoC 是验证原型、不是生产系统，但代码质量不降级——否则星云团队复现不了，也无法判断结论可信。约定如下：

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 代码组织 | 与生产同构的分层；配置外置，不硬编码环境与密钥 |
| 可复现 | 一条命令起环境；依赖锁定版本；随机种子固定 |
| 测试 | 关键路径单元测试 + 一组端到端回归用例（含困难样本） |
| 可观测 | 结构化日志、指标埋点、调用成本埋点，三者齐全 |
| 变更治理 | 提示词与配置进版本库，变更可追溯”改了什么、谁改的、改前什么样”；灰度 + 一键回滚 |
| 交付形态 | 星云自己的仓库，纯文本 / 代码；不埋在托管控制台配置里 |
| 评审 | 关键设计与代码由星云团队复核，结论以星云能自行复现为准，不以口头讲解为准 |

## 2. 成本估算

本章不给结论性报价，给的是张锐可以自己改假设重算的口径。附录 B 是空白模板。

### 2.1 成本模型公式（自下而上）

单台设备月成本
  = 月事件数 n
      × ( 上云帧数 k × 单帧推理单价 p_infer + 单事件元数据处理 p_meta )
  + 事件片段存储量 s × 留存天数 d × 存储单价 p_store
  + 出流量 t × 出流量单价 p_egress
  + 固定平台开销 F / 覆盖设备数 N

全量年成本 = 单台月成本 × 接入设备数 × 12（PoC 阶段仅按 PoC 设备数计算）。

### 2.2 单价表（公开标价，仅用于试算）

这张表的性质：以下全部是公开可查的目录标价（us-east-1 量级，2026 年 9 月），列出来的目的是让本章能算出可核算的数字，而不是让这一章停在公式上。 它不是报价。 星云实际适用的价格、折扣与承诺用量条款由星云与 AWS 商务（BD）另行约定，通常低于目录价。本章的价值在于算法、量级与敏感度；换成实际单价后，结论的相对关系不变。

| 单价项 | 符号 | 公开标价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多模态模型输入 | p_in | $0.25 / 百万 tokens | 轻量级多模态模型档位 |
| 多模态模型输出 | p_out | $1.25 / 百万 tokens | 同上 |
| 图片 token 折算 | — | 约 1,300 tokens / 512×512 帧 | 用于把”抽几帧”换算成 tokens |
| 文本 embedding | p_emb | $0.02 / 百万 tokens | L2 启用时才发生 |
| 对象存储（标准层） | p_store | $0.023 / GB-月 | 事件片段热存 |
| 存储写请求 | p_put | $0.005 / 1,000 次 | 片段 + 事件 JSON |
| 出流量 | p_egress | $0.09 / GB | 用户回看片段 |
| 无服务器计算 | p_fn | $0.0000167 / GB-秒 | 编排与后处理 |
| 队列 | p_q | $0.40 / 百万请求 | 事件入队 |
| 向量检索固定开销 | F | 约 $350 / 月（最小配置量级） | 仅 L2 启用时，按设备数摊薄，见 §2.4.4 |

### 2.3 假设表（含星云已确认的实测数）

| 参数 | 符号 | 保守 | 基准 | 激进 | 来源 / 由谁确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端侧告警条数（台·天） | — | 30 | 18 | 15 | 李昊天已确认：现网平均 15~20 条，高峰家庭 30 条 |
| 预筛后上云比例 | x | 70% | 45% | 25% | 端侧预筛阈值决定（D1 曲线选工作点） |
| 上云事件数（台·天） | — | 21 | 8 | 4 | = 告警数 × x |
| 上云事件数（台·月） | n | 630 | 240 | 120 | n = 上云事件数 × 30 |
| 去重命中率 | — | 0% | 0% | 30% | 同摄像头同场景缓存 |
| 实际推理事件数（台·月） | n′ | 630 | 240 | 84 | n × (1 − 去重率) |
| 单事件抽帧数 | k | 6 | 4 | 3 | SA + 李昊天，M2 调优 |
| 单事件输出长度 | — | 150 tokens | 120 | 100 | 摘要 + 结构化标签 |
| 事件片段大小 | s | 3 MB（12s/1080p） | 1.5 MB（8s/720p） | 1 MB（6s/720p） | 端侧编码参数，李昊天确认 |
| 热存留存天数 | d | 30 | 7 | 7 | 林雪琴 + 张锐；未定前按最严取最短 |
| 月回看条数 | — | 60 | 20 | 10 | 产品埋点（周鹏） |
| 户均设备数 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 星云出货结构，待周鹏确认 |
| 订阅价（ARPU） | ARPU | $4.99 | $4.99 | $4.99 | 星云自定，此处仅为占比试算用 |

TBD 处理原则：未确认的参数一律按最严 / 最坏情况取值，不用乐观值撑低成本数字。目前仅”户均设备数”待确认，其余均已有来源。

### 2.4 单台与单用户月成本试算（可核算）

#### 2.4.1 单事件推理成本

单事件输入 tokens = k × 1,300 + 300（提示词）
单事件推理成本    = 输入 tokens × p_in + 输出 tokens × p_out

| 情景 | 输入 tokens | 输出 tokens | 单事件推理成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 6×1,300+300 = 8,100 | 150 | 8,100×0.25/10⁶ + 150×1.25/10⁶ = $0.002213 |
| 基准 | 4×1,300+300 = 5,500 | 120 | 5,500×0.25/10⁶ + 120×1.25/10⁶ = $0.001525 |
| 激进 | 3×1,300+300 = 4,200 | 100 | 4,200×0.25/10⁶ + 100×1.25/10⁶ = $0.001175 |

#### 2.4.2 单台设备月成本（逐项，L2 未启用）

| 成本项 | 保守 | 基准 | 激进 | 算法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推理 | $1.3939 | $0.3660 | $0.0987 | n′ × 单事件推理成本 |
| 片段热存 | $0.0425 | $0.0019 | $0.0006 | 月新增 n×s × (d/30) × p_store |
| 写请求 | $0.0063 | $0.0024 | $0.0012 | (n 片段 + n JSON) × p_put |
| 队列 | $0.0005 | $0.0002 | $0.0001 | 2n 消息 × p_q |
| 无服务器计算 | $0.0021 | $0.0006 | $0.0003 | n × 时长 × 内存 × p_fn |
| 出流量（回看） | $0.0158 | $0.0026 | $0.0009 | 回看条数 × s × p_egress |
| 单台月成本合计 | $1.461 | $0.374 | $0.102 | 逐项相加 |

#### 2.4.3 单用户月成本与 ARPU 占比（这是 CFO 要的那个数）

| 情景 | 单台月成本 | 户均设备 | 单用户月云成本 | 占 ARPU($4.99) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守（最坏情况） | $1.461 | 2.5 | $3.65 | 73.2% ← 不可接受，必须被护栏拦住 |
| 基准（决策用） | $0.374 | 2.5 | $0.935 | 18.7% |
| 激进（优化天花板） | $0.102 | 2.5 | $0.255 | 5.1% |

推荐硬上限：把单用户月云成本 ≤ ARPU 的 25%（即 $1.25/用户/月，折 $0.50/台/月）写进配置。基准情景 18.7% 在线内；保守情景会触发自动降级（§2.6）。这条线不是拍的——它保证毛利结构在最坏情况下也不会被云成本吃掉。

#### 2.4.4 L2（向量检索）启用后的增量

| 增量项 | 基准情景数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| embedding 变动成本 | 240 事件 × 120 tokens × p_emb = $0.0006/台/月 | 只对摘要文本做 embedding，几乎可忽略 |
| 向量存储体积 | 240 × 4 KB = 0.96 MB/台/月 | 可忽略 |
| 固定开销 F 摊薄 | 见下表 | L2 的成本几乎全在这里 |

| 接入设备规模 | F 摊到每台每月 | 占基准单台成本 |
| --- | --- | --- |
| 5,000 台（PoC 规模） | $0.0700 | 18.7% |
| 5 万台 | $0.0070 | 1.9% |
| 50 万台 | $0.0007 | 0.19% |
| 400 万台（8% 订阅 × 2.5 台） | $0.00009 | 0.02% |

结论（这一条比”要不要上向量”的原则之争更有用）：L2 的变动成本可忽略，成本全是固定开销，只有规模化后才摊得薄。所以 PoC 阶段不默认启用 L2 有两个独立理由——迁移锁定（§1.8.6）与固定开销摊不薄（本表）——而不是单纯的技术偏好。规模上来后启用，边际成本几乎为零。

#### 2.4.5 规模化年度成本（供 CFO 做预算上限）

按”2,000 万在线设备 × 8% 订阅率 = 160 万订阅用户 × 户均 2.5 台 = 400 万台接入”计算：

| 情景 | 年云成本 | 年订阅收入（160 万 × $4.99 × 12） | 云成本占收入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 400 万 × $1.461 × 12 = $70.1 M | $95.8 M | 73.2% |
| 基准 | 400 万 × $0.374 × 12 = $17.9 M | $95.8 M | 18.7% |
| 激进 | 400 万 × $0.102 × 12 = $4.9 M | $95.8 M | 5.1% |

若订阅率从 8% 提升到 15%（300 万订阅用户、750 万台）：基准年云成本 $33.7 M，年收入 $179.6 M，占比不变（成本随用户线性增长，不存在规模不经济）。这一条对判断”要不要投”很关键：这门生意的单位经济学在基准假设下是成立的，风险在保守情景，而保守情景可以用护栏卡住。

### 2.5 敏感度分析（先调哪个旋钮，用上面的数说话）

基准情景下，推理占单台成本的 97.9%（$0.366 / $0.374）。存储、请求、队列、计算、出流量六项合计只占 2.1%。

| 排名 | 参数 | 基准值变动 ±20% 对单台成本的影响 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上云事件数 n′ | ±19.6% | 第一旋钮：调预筛阈值 x 最有效 |
| 2 | 抽帧数 k | ±18.6%（4 帧占输入 tokens 的 94.5%） | 第二旋钮 |
| 3 | 输出长度 | ±2.4% | 影响有限 |
| 4 | 留存天数 d / 片段大小 s | ±0.1% | 优化它是浪费时间 |
| 5 | 出流量 | ±0.14% | 同上 |

给张锐的一句话：这套系统的成本就是推理成本，别在存储和流量上做优化。要省钱只有两条路——少上云（调预筛阈值）和少抽帧。M3 阶段只需要测准 n′ 和 k 两个真值，其余用区间即可。

### 2.6 五个成本旋钮（每个都标副作用）

| 旋钮 | 怎么降成本 | 预期影响 | 副作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端侧预筛阈值 | 只有命中才上云，直接压低 x | 影响最大的一个旋钮 | 阈值过紧会漏检，需在 D1 曲线上选点 |
| 事件触发 vs 常开 | 无事件不推理 | 结构性省钱 | 时延高于常开 |
| 抽帧策略 | 单事件抽 k 帧而非整段 | 与 k 线性相关 | k 过小影响判别，M2 调 |
| 冷热分层 + 留存期 | 热存短期，之后冷存或删 | 存储项显著下降 | 回看体验受限，需产品确认 |
| 去重 / 缓存 / 批处理 | 同摄像头同场景不重复推理；低时延容忍场景批处理 | 视重复率而定 | 实现复杂度上升 |

### 2.7 成本护栏（张锐真正要的不是”便宜”，是”不会失控”）

- 硬上限写进配置：单用户月云成本 ≤ $1.25（ARPU 的 25%），折单台 ≤ $0.50/月；超限即自动降级——退回只发端侧告警、不上云推理，用户不至于完全没有功能；

- 预算告警 + 配额：按设备、按区域分摊可见，不是一张看不懂的总账单；

- 成本回归测试：把”单台月成本”与”上云事件数 n′“两个指标纳入日常检查，异常即告警，不等月底账单（n′ 是第一敏感参数，见 §2.5）；

- PoC 在独立账号内：PoC 自身花费单独可见，与生产账单不混；PoC 结束到期自动收回资源；

- 每个旋钮都有默认安全值：默认配置是省钱方向，需要显式调整才会更贵。

### 2.8 本章的边界声明（算术 ≠ 报价）

- §2.2 用的是公开目录标价，目的是让本章给出可核算的数字；实际适用价格、折扣与承诺用量条款由星云与 AWS 商务（BD）约定，通常低于目录价。

- 因此：本章不构成报价，也不构成预算承诺。我能承诺的是这些数算得出来、来源查得到、假设改得动。

- 附录 B 是同一套公式的空白模板：张锐把实际单价与实测参数填进去，能在 Excel 里独立复算出本章的每一个数字。如果复算不出来，是本文档的问题，请退回。

- ARPU（$4.99）与户均设备数（2.5）是试算占位值，由星云自定；换成星云的真值后，占比结论按比例平移。

## 3. IP 边界

本章覆盖三件事：知识产权归属、数据使用边界、合规边界。

### 3.1 权属矩阵

| 资产 | 归属 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 星云的视频、设备与用户数据 | 星云 | AWS 不取得任何权利；不用于训练或改进通用模型 |
| 星云的业务知识、场景定义、标注数据与标注规范 | 星云 | 含 PoC 期间产生的标注 |
| PoC 期间共同产生的方案文档、提示词、编排代码、TCO 模型 | 交付给星云，星云可自由使用与修改 | AWS 保留其既有通用方法与工具中已有的权利 |
| AWS 既有服务与预训练模型 | AWS / 相应第三方 | 按其各自条款使用 |
| 第三方开源组件 | 各自许可方 | 附录含组件与许可类型清单 |
| PoC 产生的运行数据、指标与报告 | 星云 | SA 保留必要的项目记录，内容不外传 |

### 3.2 数据使用边界（逐条预先裁决，不等你们问）

| 可能提出的请求 | 答复 | 为什么（站在星云的风险上） | 同样快的替代路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 把在线设备的历史录像给 AWS 训练 / 调优 | 不行 | 家庭内部视频属最敏感个人数据，含未成年人；一旦被监管问询或进入诉讼，举证责任在星云 | 第一版用公开数据集 + 自有实验室拍摄场景片跑通链路；要真实分布就在星云自己账号内抽样打码，脚本 SA 出、星云的人执行，产出含可复核的脱敏报告 |
| 做人脸识别，认出”这是谁” | 第一版不做 | 人脸模板属生物识别，北美有州级专项立法与集体诉讼先例，欧盟需 DPIA，日本 APPI 需单独告知；这一条足以把整个订阅业务的上线拖住 | 做类别检测（人 / 宠物 / 车 / 包裹）+ 事件摘要 + 时间轴回看，用户感知价值相当，合规风险差一个量级；人脸留作第二阶段单独立项 |
| 直接接生产设备实时流看效果 | 不行 | 2,000 万在线设备，一次误配即大规模错误推送；实时流不可复现，出问题查不回来 | 离线回放打码样本 + 影子模式并行不推送：同样拿到准确率与误报率两个数，对用户零影响 |
| 三个区数据汇总到一起便于训练 | 不行 | 触发跨境传输与数据驻留义务，且是最难向监管解释的一类操作 | 区域内账号、区域内推理；只把不含内容的统计指标跨区汇总做对比 |
| 音频一起分析 | 第一版不做 | 部分地区录音需双方同意，比视频更硬 | 先只做视频；音频作为第二阶段，先出一页各区同意要求清单 |
| 密钥交给 AWS 侧托管更省事 | 不行 | 密钥必须客户自管，否则出事时无法自证控制权 | 星云自管密钥 + 仅授予 PoC 角色最小权限，配置十分钟内完成，到期自动收回 |
| 给一个只读账号连生产库跑一下 | 不行 | 生产数据含个人信息，且一次误操作即影响线上 | 从生产导一份打码样本到 PoC 账号；脚本 SA 出、星云的人跑，半天内可用 |
| 先上生产看效果，来不及走评估 | 不行 | 交付物是验证原型 | 影子模式并行 + 内部账号灰度：同样拿到效果数字，零对外风险；上线走星云自有测试评估与变更流程 |
| 跳过保密协议，先给材料 | 不行 | 没有协议兜底，出事时第一个被问的是星云 | 走标准条款快车道，不占用技术人员时间；协议前用合成 / 公开数据并行开工，进度不停 |
| 顺手帮我们修一下生产上那个服务 | 不行（不进 PoC 范围） | 生产系统 + 无范围承诺兑不了 | 半小时给排查顺序，星云的人自己查最快；要 AWS 正式介入则另立项，两件事分开算账 |

### 3.3 合规边界（三个市场规则不同）

| 市场 | 主要关注 | PoC 的处理 |
| --- | --- | --- |
| 北美 | 州级隐私立法；生物识别类专项法与集体诉讼风险 | 不建人脸模板库；只做类别检测；数据留在区域内 |
| 欧盟 | GDPR、数据驻留、可能需要 DPIA；数据主体权利（访问 / 删除） | 区域内处理；事件留存期写死；提供删除路径与删除证明 |
| 日本 | APPI 的告知与同意要求 | 区域内处理；不做音频；告知文案由星云法务定稿 |

明确不替客户做的判断：是否对外披露、是否触发通报义务、是否需要做 DPIA、如何界定法律主体责任 —— 这些由星云及其法务 / 合规（林雪琴）判断。SA 提供事实材料、时间线与各区时间窗参考，不代客户做合规决定，也不为合规结论背书。

### 3.4 保密与非排他

- CDE 是非排他的联合探索，不构成独家安排；

- 星云的数据、业务细节、指标数字严格保密，该义务可写入协议条款；

- 双向保密协议先行；协议生效前只使用合成数据与已公开信息，技术侧并行开工不停。

### 3.5 密钥与访问控制

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 密钥 | 星云自管（客户自管密钥），AWS 侧不持有 |
| PoC 角色权限 | 最小权限，只覆盖 PoC 环境，到期自动收回 |
| 写权限 | 收敛到 1~2 人 |
| 审计 | 所有操作留可查记录，使用者无法删除日志 |
| 生产凭证 | SA 不持有任何可访问生产环境的凭证 |

## 4. 退出路径

退出路径不是礼节性章节。下面每一条都写清谁做、产出什么、多久，可以直接当验收清单用。

### 4.1 三种退出情景

| 情景 | 触发条件 |
| --- | --- |
| E1 结论为”不做” | M2 或 M3 指标不达标，PoC 结论是不继续 |
| E2 结论为”做，但自建或换供应商” | PoC 验证成立，星云选择自研或其他方案 |
| E3 中途终止 | 合规事件、预算变化、组织调整或任一方决定停止 |

三种情景的退出动作相同，差别只在交付物移交的范围（E2 需要完整移交知识资产）。

### 4.2 退出动作清单

| 类别 | 动作 | 谁做 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 导出星云在 PoC 环境中的全部数据；随后删除，含备份与日志副本 | 星云执行，SA 配合 | 数据导出清单 + 删除证明 |
| 环境 | 吊销 PoC 角色与密钥授权；销毁 PoC 环境 | 星云执行（密钥在星云手里） | 环境销毁证明 + 权限吊销记录 |
| 知识 | 移交方案文档、提示词、编排代码、标注规范、困难样本集、TCO 模型 | SA 交付 | 仓库或压缩包，纯文本 / 代码形式 |
| 指标 | 移交全部埋点定义、测量脚本与历史指标数据 | SA 交付 | 指标字典 + 原始数据 |
| 人 | 一次交接会 + 一页运维交接清单（给张锐） | SA + 张锐 | 交接清单（见附录 D） |
| 成本 | 核对无常驻资源、无预留、无最低消费 | 张锐核对 | 成本归零核对表（§4.4） |

### 4.3 反锁定设计（退出成本从设计阶段就压低）

| 设计点 | 做法 | 带来的效果 |
| --- | --- | --- |
| 事件结构 | 事件 JSON 用开放结构，字段语义自描述，不含供应商专有字段 | 换方案时数据不用转换 |
| 模型调用 | 走可替换适配层：一个接口定义，换模型只换实现 | 换模型 / 换供应商的改动局限在适配层 |
| 提示词与编排逻辑 | 以纯文本 / 代码形式存于星云自己的仓库，不埋在托管控制台配置里 | 可直接带走、可 diff、可自行修改 |
| 数据落地 | 视频保持原格式，事件用 JSONL，落在星云自己的存储桶 | 数据始终在星云手里，退出不需要”取回” |
| 基础设施定义 | 环境以代码描述 | 可重建，也可对照着在别处重建 |

诚实说明——换方案时真的需要重做的部分：托管多模态模型的提示词与少样本示例需要针对新模型重新调优，因为不同模型对同一提示的响应不同；这部分工作量与 M2 阶段的调优量级相当，无法通过适配层消除。除此之外，端侧预筛策略、事件结构、埋点、TCO 模型、标注规范与困难样本集均可完整复用。

### 4.4 退出后成本归零核对表

| 核对项 | 判据 |
| --- | --- |
| 常驻计算资源 | 无 |
| 预留 / 承诺类采购 | 无（PoC 不使用） |
| 最低消费条款 | 无 |
| 存储残留 | 已按删除清单清空并出具证明 |
| 日志与备份副本 | 已随主数据一并处理 |
| 角色与密钥 | 已吊销，且到期时间已过 |

### 4.5 不做的承诺（写在这里，避免后续对质）

- 不承诺 PoC 一定成功，不承诺任何指标必然达成；

- 不承诺上线日期或 Q4 时间点；

- 不承诺价格、折扣或预算规模（商务归 BD）；

- 不签独家或排他条款；

- 不替星云做合规判断，不为合规结论背书；

- 不承接星云生产系统的运维或修复工作。

以上每一条如果我承诺了却兑不了，最后被问责的是星云内部推动这件事的人。因此不承诺本身就是对评审方的保护。

## 附录

### 附录 A 术语表（每个术语一句业务语言解释）

| 术语 | 一句话解释 |
| --- | --- |
| 多模态分析 | 让系统同时看画面和相关信息，给出人能读懂的一句话描述 |
| 端侧预筛 | 摄像机自己先判断”这一段值不值得送上云” |
| 影子模式 | 新链路和旧链路并行跑，但不对用户发任何通知，只用来比对效果 |
| 离线回放 | 拿已经打码的历史片段重新跑一遍，用来算准确率 |
| 打码 / 脱敏 | 把能识别到个人的信息处理掉之后再使用 |
| 适配层 | 一层薄薄的转接口，换掉底下的模型时上层不用改 |
| 硬上限 + 自动降级 | 成本超过设定值就自动退回省钱模式，不让账单失控 |
| DPIA | 欧盟要求的数据保护影响评估，由客户方组织 |

### 附录 B TCO 模板（含本文档试算值 + 空白列供张锐复算）

输入参数

| 参数 | 符号 | 本文档基准值 | 星云实测 / 实际单价（自填） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端侧告警数（台·天） | — | 18 |  | 李昊天已确认 15~20，高峰 30 |
| 预筛后上云比例 | x | 45% |  | 端侧阈值 |
| 上云事件数（台·月） | n | 240 |  | = 告警数 × x × 30 |
| 去重命中率 | — | 0% |  | 缓存实现 |
| 实际推理事件数 | n′ | 240 |  | n × (1 − 去重率) |
| 单事件抽帧数 | k | 4 |  | M2 调优 |
| 输出长度（tokens） | — | 120 |  | 摘要长度 |
| 片段大小 | s | 1.5 MB |  | 端侧编码参数 |
| 热存天数 | d | 7 |  | 合规确认（林雪琴） |
| 月回看条数 | — | 20 |  | 产品埋点（周鹏） |
| 户均设备数 | m | 2.5 |  | 出货结构（待确认） |
| ARPU | — | $4.99 |  | 星云自定 |
| 模型输入单价 | p_in | $0.25/M tok |  | 公开标价 → 换成商务价 |
| 模型输出单价 | p_out | $1.25/M tok |  | 公开标价 → 换成商务价 |
| 存储单价 | p_store | $0.023/GB-月 |  | 公开标价 |
| 出流量单价 | p_egress | $0.09/GB |  | 公开标价 |
| 写请求单价 | p_put | $0.005/千次 |  | 公开标价 |
| 向量固定开销 | F | $350/月 |  | 仅 L2 启用时 |

计算式（照抄即可在 Excel 复算）

| 输出项 | 计算式 | 基准结果 |
| --- | --- | --- |
| 单事件输入 tokens | k × 1300 + 300 | 5,500 |
| 单事件推理成本 | 输入tok × p_in/1e6 + 输出tok × p_out/1e6 | $0.001525 |
| 月推理成本 | n′ × 单事件推理成本 | $0.3660 |
| 月热存成本 | n × s /1024 × (d/30) × p_store | $0.0019 |
| 月写请求 | 2n /1000 × p_put | $0.0024 |
| 月出流量 | 回看条数 × s /1024 × p_egress | $0.0026 |
| 单台月成本 | 以上各项相加（含队列与计算共 $0.0008） | $0.374 |
| 单用户月成本 | 单台月成本 × m | $0.935 |
| 占 ARPU 比 | 单用户月成本 / ARPU | 18.7% |
| L2 摊薄增量 | F / 接入设备数 + embedding 变动成本 | 规模化后趋近 0 |

### 附录 C 困难样本清单（误报专项，逐类单独出指标）

风吹树动 / 光影与反光 / 宠物被判为人 / 邻居与住户被判为陌生人 / 快递员正常投递被判为徘徊 / 夜间红外画质下降。

### 附录 D 与生产的隔离检查清单（给张锐的交接清单）

| 检查项 | 要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 账号隔离 | PoC 使用独立账号 | 账号 ID 核对 |
| 数据隔离 | 不接生产库、不接实时流 | 网络与权限策略审查 |
| 同步链路 | PoC 环境与任何生产同步链路无关联 | 链路清单核对 |
| 密钥 | 星云自管，SA 不持有 | 密钥清单 |
| 写权限 | ≤ 2 人 | 权限清单 |
| 审计 | 全操作留痕，使用者不可删 | 日志配置检查 |
| 到期回收 | 角色与资源有到期时间 | 到期配置检查 |

### 附录 E 待确认事项与临时口径

| 待确认 | 由谁确认 | 拿到答案前的临时口径 |
| --- | --- | --- |
| 各区事件片段留存策略 | 林雪琴 + 张锐 | 按最严处理：取最短可用留存期，结束即删 |
| 每台每月事件数 n | 周鹏（埋点） | 取现有端侧告警条数上限，按最坏情况估 |
| 事件片段大小 s | 李昊天 | 按现有云录像平均片段大小 |
| 单价类参数 | AWS BD | 本文档留空，不代填 |
| 是否需要 DPIA / 是否触发通报 | 林雪琴与法务 | SA 不代判；提供材料与时间窗参考 |